This file was created by Oracle Reports. View this document in Page Layout mode.

**वार्षिक विकास कायर्क्रम**

**बजेट तर्जुमासंग सम्बन्धित आर्थिक प्रशासन नियम २0(१) बमोजिमको फाराम**

बजेट फाराम नं .६.४.१

रा.यो.आ.फा.नं .१

पाना नं .१/२

मिति

2077-04-17

पाना नं.1 / 5

क्र**.** सं**.**

कार्यक्रम /क्रियाकलाप

इकाई

बार्षिक लक्ष्य

प्रथम चौमासिक

दोस्रो चौमासिक

तेस्रो चौमासिक

**सिंचाई योजना निर्माण**

**कार्यक्रम**

**1**

 अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु

परिमाण

भार

बजेट

परिमाण

भार

बजेट

परिमाण

भार

बजेट

परिमाण

भार

बजेट

सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ. व. सम्मको

परिमाण

भार

लागत

आयोजनाको कुल क्रियाकलापको

परिमाण

भार

लागत

कैफियत

**१**

**2**

**३**

**४**

**५**

**६**

**७**

**८**

**९**

**१०**

**११**

**१२**

**१३**

**१४**

**१५**

**१६**

**१७**

**१८**

**१९**

**2०**

**2१**

खर्च शीर्षक

**2२**

 **82.17**

 **480.17**

 **419.66**

 **982**

डेक्स्टप

कम्प्युटरल्याप्टपप्रिन्टरफ

ोटो कपि मेसिनस्क्यानर आदि

खरिद(कार्यालय संचालनसंग

सम्बन्धी यन्त्रउपकरण तथा

मेशीन औजार)

तथा निर्माण तथा

खरिद(सफ्टवेयर निर्माण तथा

परामर्श)

फर्निचर तथा

फिक्चर्स(कार्यालयको लागि

फर्निचर फिक्चर्स)

लामाके फाट सिचाई योजना पुतली

बजार न‍‍.पा १४ स्याङजा(सिंचाइ

प्रणालीको निर्माण)

बगुवा खहरे सिंचाई योजना वालिङ १

२(सिंचाइ प्रणालीको निर्माण)

सेराफाट सि‌चाई योजना हरिनास

गा.पा २ स्याडजा(सिंचाइ

प्रणालीको निर्माण)

धरादी खोला सि‌चाई योजना विरुवा

६ स्याड्जा(सिंचाइ प्रणालीको

निर्माण)

वनकट्टा लिफ्ट सिंचाई योजना

चापाकोट ७ स्याङजा(सिंचाइ

प्रणालीको निर्माण)

याक्मा सिंचाई योजना हरिनास

गा.पा ४ स्याङजा(सिंचाइ

प्रणालीको निर्माण)

खडकेटारी बडाचौर सि‌चाई योजना

फेदिखोला गा.पा २ स्याङजा(सिंचाइ

प्रणालीको निर्माण)

गणेशपुर फुलवारी सिंचाई योजना

पुतली बजार नगरपालिका ४

स्याङजा(सिंचाइ प्रणालीको

निर्माण)

11.3.7.1

11.6.3.1

11.6.13.1

11.4.15.79

11.4.15.83

11.4.15.84

11.4.15.86

11.4.15.88

11.4.15.89

11.4.15.90

11.4.15.91

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

**मन्त्रालय :**

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

**विभाग/ संस्था :**

2077/78

**आ .व.**

33703011

**बजेट उपशीर्षक नं. :**

1667.81

**१० )वार्षिक बजेट (रू):**

**कार्यक्रम / आयोजनाको नाम**

**आयोजना शुरु भएको मिति :**

**आयोजना पुरा हुने मिति :**

**स्थान :(क) जिल्ला :**

स्याङ्जा

**आयोजना/ कार्यालय प्रमुखको नाम :**

**(ग) सटही दर :**

**(घ) दातृ संस्था :**

जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयहरु

संघ

**वि.सं.**

**वि.सं.**

1503.6

**(ख) वैदेशिक :**

**क) आन्तरिक : 1) नेपाल सरकार**

164.21

**2) स्थानीय निकाय / संस्था :**

**3) जनसहभागिता :**

0

**अनुदान**

**ऋण**

1503.6

**रु. लाखमा**

 0.18

 0.04

 0.09

 14.99

 1.2

 1.5

 0.6

 2.1

 1.8

 1.2

 8.99

 3

 0.65

 1.5

 250

 20

 25

 10

 35

 30

 20

 150

4

65

6

1

1

1

1

1

1

1

1

 3

 0.65

 1.5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 30

1

1

6

0

0

0

0

0

0

0

.2

 0

 0

 0

 125

 10

 15

 5

 17.5

 15

 10

 45

0

0

0

.5

.5

.5

.5

.5

.5

.5

.3

 0

 0

 0

 125

 10

 10

 5

 17.5

 15

 10

 75

0

0

0

.5

.5

.5

.5

.5

.5

.5

.5

 0.18

 0.04

 0.09

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 1.8

 0

 0

 0

 7.49

 0.6

 0.9

 0.3

 1.05

 0.9

 0.6

 2.7

 0

 0

 0

 7.49

 0.6

 0.6

 0.3

 1.05

 0.9

 0.6

 4.5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0.26

 7.26

 4.4

 4.45

 4.59

 4.33

 2.78

 9.5

0

0

0

5.54

156.82

95

96

99

93.5

60

205

1

1

1

1

1

1

1

1

वटा

वटा

वटा

संख्या

संख्या

संख्या

संख्या

संख्या

संख्या

संख्या

संख्या

31122

31134

31123

31155

31155

31155

31155

31155

31155

31155

31155

**1860.86**

**0**

जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, स्याङ्जा स्याङ्जा

**वार्षिक विकास कायर्क्रम**

**बजेट तर्जुमासंग सम्बन्धित आर्थिक प्रशासन नियम २0(१) बमोजिमको फाराम**

बजेट फाराम नं .६.४.१

रा.यो.आ.फा.नं .१

पाना नं .१/२

मिति

2077-04-17

पाना नं.2 / 5

क्र**.** सं**.**

कार्यक्रम /क्रियाकलाप

इकाई

बार्षिक लक्ष्य

प्रथम चौमासिक

दोस्रो चौमासिक

तेस्रो चौमासिक

**सिंचाई योजनाको मर्मत संभार**

**2**

परिमाण

भार

बजेट

परिमाण

भार

बजेट

परिमाण

भार

बजेट

परिमाण

भार

बजेट

सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ. व. सम्मको

परिमाण

भार

लागत

आयोजनाको कुल क्रियाकलापको

परिमाण

भार

लागत

कैफियत

**१**

**2**

**३**

**४**

**५**

**६**

**७**

**८**

**९**

**१०**

**११**

**१२**

**१३**

**१४**

**१५**

**१६**

**१७**

**१८**

**१९**

**2०**

**2१**

खर्च शीर्षक

**2२**

 **0**

 **65**

 **65**

 **130**

हिरामराङ सिचाइ योजना चापाकोट

नगरपालिका ५ (१० हेक्टर)(सिंचाइ

प्रणालीको निर्माण)

देवी डाडा सुखौरा सिंचाई योजना

हरिनास गा.पा (१० हेक्टर )(सिंचाइ

प्रणालीको निर्माण)

भोर्लेखेत सिचाइ योजना चापाकोट

नगरपालिका ९ स्याङजा

१०हे)(सिंचाइ प्रणालीको

निर्माण)

ज्याग्दी खोला बाह्रविसे सिचाइ

योजना (11 हे) चापाकोट नगरपालिका ५

स्याङजा(सिंचाइ प्रणालीको

निर्माण)

मुर्तिचौर सिचाइ योजना चापाकोट

नगरपालिका ७ (१० हेक्टर )(सिंचाइ

प्रणालीको निर्माण)

आपचौर लिफ्ट सिंचाई योजना

गल्याङ्ग ९ स्याङ्गजा(सिंचाइ

प्रणालीको निर्माण)

मुख्यमन्त्री वातावरण मैत्री

नमुना कृषि गाउँकृषि भूमिको

चक्ला बन्दी स्थान र कृषि पकेट

क्षेत्र लक्षित बिशेष सिंचाई

कार्यक्रम(सिंचाइ प्रणालीको

निर्माण)

गौलतु - भिरमुनी - मज्जुवा सिंचाई

योजना अचौ गाप स्याङ्जा(सिंचाइ

प्रणालीको निर्माण)

घाँकुर माथिल्लो र तल्लो सिंचाई

विर्घा स्याङ्जा(सिंचाइ

प्रणालीको निर्माण)

सेतीखोला स्थानेचौर सिंचाई

योजना फेदिखोला(सिंचाइ

प्रणालीको निर्माण)

सितले फाँट सिंचाई योजना वालिङ

१(सिंचाइ प्रणालीको निर्माण)

मिर्दि आमडाली एक्लेपिपल

सिंचाई योजना वालिङ १(सिंचाइ

प्रणालीको निर्माण)

खोदी सिंचाई योजना

कालीगण्डकी(सिंचाइ प्रणालीको

निर्माण)

टुनिखोला सिमलचौर ज्यामिरे

सिंचाई योजना आधिखोला

गा‍.पा(सिंचाइ प्रणालीको

निर्माण)

गुमाको स्थान पोखरा चौर सिंचाई

योजनाआँधिखोला-२(सिंचाइ

प्रणालीको निर्माण)

‍ओतरके खोला सिचाइ योजना विरुवा

गा‍.पा १ रानीवारी (१० हे )(सिंचाइ

प्रणालीको निर्माण)

बैदी खोला सिचाइ योजना पुतली

बजार नगरपालिका १४(१० हेक्टर

सिंचाइ प्रणालीको निर्माण)

11.4.15.105

5

11.4.15.105

0

11.4.15.107

4

11.4.15.107

7

11.4.15.107

3

11.4.15.114

8

11.4.15.114

1

11.4.15.114

9

11.4.15.115

0

11.4.15.271

11.4.15.272

11.4.15.273

11.4.15.277

11.4.15.279

11.4.15.407

11.4.15.952

11.4.15.955

 0.6

 0.6

 0.6

 0.72

 0.6

 3

 2.4

 1.2

 1.2

 1.5

 0.6

 0.6

 1.2

 8.99

 0.9

 0.9

 0.9

 10

 10

 10

 12

 10

 50

 40

 20

 20

 25

 10

 10

 20

 150

 15

 15

 15

1

1

1

1

1

1

100

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 0

 1

 0

 0

 0

 16.67

 0

 10

 0

 0

 0

 0

 2

 22.5

 0

 0

 0

0

.15

0

0

0

0

0

0

0

.15

.15

.15

.15

.15

0

.15

.15

 5

 8

 10

 6

 10

 16.67

 20

 10

 20

 10

 1

 1

 16

 90

 2

 6

 6

1

.4

0

1

0

0

50

0

0

.4

.4

.4

.4

.6

0

.4

.4

 5

 1

 0

 6

 0

 16.66

 20

 0

 0

 15

 9

 9

 2

 37.5

 13

 9

 9

1

.45

0

1

0

0

50

0

0

.6

.45

.45

.45

.25

1

.45

.45

 0

 0.06

 0

 0

 0

 1

 0

 0.6

 0

 0

 0

 0

 0.12

 1.35

 0

 0

 0

 0.3

 0.48

 0.6

 0.36

 0.6

 1

 1.2

 0.6

 1.2

 0.6

 0.06

 0.06

 0.96

 5.4

 0.12

 0.36

 0.36

 0.3

 0.06

 0

 0.36

 0

 1

 1.2

 0

 0

 0.9

 0.54

 0.54

 0.12

 2.25

 0.78

 0.54

 0.54

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 2.32

 0

 0

 0

 0

 23.16

 0

 0

 2.32

 2.32

 2.32

 2.32

 9.26

 0

 2.32

 2.32

0

50

0

0

0

0

500

0

0

50

50

50

50

200

0

50

50

1

100

1

1

1

1

1

1

1

हेक्टर

हेक्टर

हेक्टर

हेक्टर

हेक्टर

वटा

प्र.श.

संख्या

संख्या

संख्या

संस्था

संख्या

संख्या

संख्या

संख्या

हेक्टर

हेक्टर

31155

31155

31155

31155

31155

31155

31155

31155

31155

31155

31155

31155

31155

31155

31155

31155

31155

**0**

**0**

**वार्षिक विकास कायर्क्रम**

**बजेट तर्जुमासंग सम्बन्धित आर्थिक प्रशासन नियम २0(१) बमोजिमको फाराम**

बजेट फाराम नं .६.४.१

रा.यो.आ.फा.नं .१

पाना नं .१/२

मिति

2077-04-17

पाना नं.3 / 5

क्र**.** सं**.**

कार्यक्रम /क्रियाकलाप

इकाई

बार्षिक लक्ष्य

प्रथम चौमासिक

दोस्रो चौमासिक

तेस्रो चौमासिक

**कार्यक्रम**

**सर्भेक्षण अध्ययन कार्यक्रम**

**ज.उ.स. को संस्थागत विकास**

**कार्यक्रम**

**नदि नियन्त्रण कार्यक्रम**

**आपत्‍कालीन बाढी तथा पहिरो**

**पुन स्थापना कार्यक्रम**

**स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा**

**3**

**4**

**5**

**6**

**8**

परिमाण

भार

बजेट

परिमाण

भार

बजेट

परिमाण

भार

बजेट

परिमाण

भार

बजेट

सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ. व. सम्मको

परिमाण

भार

लागत

आयोजनाको कुल क्रियाकलापको

परिमाण

भार

लागत

कैफियत

**१**

**2**

**३**

**४**

**५**

**६**

**७**

**८**

**९**

**१०**

**११**

**१२**

**१३**

**१४**

**१५**

**१६**

**१७**

**१८**

**१९**

**2०**

**2१**

खर्च शीर्षक

**2२**

 **4.5**

 **5.4**

 **30**

 **18**

 **18.02**

 **6.5**

 **25.8**

 **95**

 **36**

 **18.02**

 **0**

 **17.4**

 **75**

 **36**

 **63.96**

 **11**

 **48.6**

 **200**

 **90**

 **100**

चापाकोटटार सिचाइ योजना शाखा

कुलो मर्मत विस्तार

१०००)(सिंचाई प्रणालीको मर्मत

सम्भार)

आक्बा सिचाइ योजना शाखा मर्मत

विस्तार गल्याङ नगरपालिका (

५००)(सिंचाई प्रणालीको मर्मत

सम्भार)

सिचाइ तथा नदी नियन्त्रण

योजनाहरुको विस्तृत सर्भेक्षण

कार्यस्याङजा(सिंचाई तथा नदी

नियन्त्रण सम्बन्धी अनुसन्धान

तथा परामर्श)

योजना पहिचान कार्य

स्याङ्जा(सिंचाई तथा नदी

नियन्त्रण सम्बन्धी अनुसन्धान

तथा परामर्श)

निर्माण पूर्व/ गुणस्तर

नियन्त्रण/ सेवा शुल्क संकलन/

मर्मत सम्भार सम्बन्धी तालिम

स्याङ्जा(सिंचाइ प्रणालीको

निर्माण)

मर्मत सम्भार कार्य स्याङ्गजा

सिंचाई योजनाहरुको मर्मत

सम्भार स्याङ्गजा)(सिंचाइ

प्रणालीको निर्माण)

थापाको खेतको मुहानदेखि छापाको

खेत केवरेफाँट (बीचको कुलो)

सिंचाई योजना अर्जुनचौपारी

केवरेफाँट स्याङ्जा(सिंचाइ

प्रणालीको निर्माण)

बुढी खोला मन्दिर तटबन्धन पुतली

बजार न‍ पा(नदी नियन्त्रण

सम्बन्धी कार्य)

म्याङखोला र बास्तरा खोला

तटबन्धन(नदी नियन्त्रण

सम्बन्धी कार्य)

भुम्रे खेल मैदान आधिखोला

वालिङ(नदी नियन्त्रण सम्बन्धी

कार्य)

अरोदी खोला नियन्त्रण कार्य

देवीगरा ठुलागरा पु ब न पा २(नदी

नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य)

आँधिखोला नदी नियन्त्रण कार्य

आधिखोला गा.पा देखि गल्याङ न.पा

सम्म)३९ कि.मि(नदी नियन्त्रण

सम्बन्धी कार्य)

आपत्‍कालीन बाढी तथा पहिरो पुन

स्थापना कार्य

स्याङ्जा(आपतकालीन तथा

बाढीपहिरो पुनर्सथापना)

11.4.24.73

11.4.24.74

11.5.28.33

11.5.28.37

11.4.15.108

3

11.4.15.114

0

11.4.15.115

4

11.4.14.65

11.4.14.66

11.4.14.68

11.4.14.88

11.4.14.326

11.4.27.27

 6

 1.8

 0.6

 0.06

 0.1

 1.92

 0.9

 0.6

 0.9

 0.9

 0.6

 8.99

 5.4

 100

 30

 10

 1

 1.6

 32

 15

 10

 15

 15

 10

 150

 90

1

1

5

4

16

4

1

1

1

1

1

1

1

 0

 0

 4

 0.5

 0.4

 5

 0

 0

 0

 0

 0

 30

 18

0

0

2

2

4

0

0

0

0

0

0

.2

.2

 50

 15

 6

 0.5

 0.8

 10

 15

 10

 0

 15

 10

 60

 36

.5

.5

3

2

8

1

0

1

0

0

1

.4

.4

 50

 15

 0

 0

 0.4

 17

 0

 0

 15

 0

 0

 60

 36

.5

.5

0

0

4

0

0

0

1

1

0

.4

.4

 0

 0

 0.24

 0.03

 0.02

 0.3

 0

 0

 0

 0

 0

 1.8

 1.08

 3

 0.9

 0.36

 0.03

 0.05

 0.6

 0.9

 0.6

 0

 0.9

 0.6

 3.6

 2.16

 3

 0.9

 0

 0

 0.02

 1.02

 0

 0

 0.9

 0

 0

 3.6

 2.16

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 100

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 25.5

 0

 0

 0

 0

 0

1

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0.46

 0

 0

 0

 0

 8.34

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

180

1

1

हेक्टर

हेक्टर

संख्या

संख्या

वटा

संख्या

संख्या

संख्या

संख्या

संख्या

संख्या

कि. मि.

संख्या

31155

31155

31172

31172

31155

31155

31155

31154

31154

31154

31154

31154

31154

**0**

**0**

**10**

**180**

**100**

**0**

**0**

**25.5**

**25.5**

**25.5**

**वार्षिक विकास कायर्क्रम**

**बजेट तर्जुमासंग सम्बन्धित आर्थिक प्रशासन नियम २0(१) बमोजिमको फाराम**

बजेट फाराम नं .६.४.१

रा.यो.आ.फा.नं .१

पाना नं .१/२

क्र**.** सं**.**

कार्यक्रम /क्रियाकलाप

इकाई

बार्षिक लक्ष्य

प्रथम चौमासिक

दोस्रो चौमासिक

तेस्रो चौमासिक

**काठेपोल प्रतिस्थापन**

**कार्यक्रम**

**लघु जलविद्युत मर्मत तथा**

**निर्माण**

**12**

.01

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0

0

0

0

0

0

जना

पटक/संख्या

पटक/संख्या

पटक/संख्या

पटक

पटक/संख्या

22413

22413

22611

22612

22214

22711

100